Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа за 2025 год

1) Информация по объему и структуре источников формирования дорожного фонда:

(тыс. рублей)

|  | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверждено | исполнено, всего | норматив отчислений | зачислено в ДФ |
| Остаток средств фонда на начало года | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 640 101,4 | 616 907,7 | 100% | 616 907,7 |
| Налог на имущество организаций | 229 770,3 | 5 801 650,3 | 4% | 232 066,0 |
| Транспортный налог | 49 200,0 | 50 206,0 | 100% | 50 206,0 |
| Государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам, зачисляемой в окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 13 109,1 | 15 933,2 | 100% | 15 933,2 |
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами | 2,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Денежные средства, поступающие в окружной бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров | 817,3 | 817,3 | 100% | 817,3 |
| Денежные средства, внесенные участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 584 914,0 | 584 914,0 | 100% | 584 914,0 |
| Всего средств ДФ | 1 517 914,1 |  |  | 1 500 844,2 |
| Расходы ДФ, всего |  |  |  | 1 498 641,5 |
| Остаток средств фонда на конец года |  |  |  | 2 202,7 |

2) Информация о расходовании:

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Целевая статья расходов | Раздел | Подраздел | Вид Расхо дов | План на 2025 год | Исполнение на 01.01.2026 года | % испол нения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа" | 10.0.00.00000 |  |  |  | 1 517 914,1 | 1 498 641,5 | 98,7 |
| Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов | 10.1.00.00000 |  |  |  | 880 776,1 | 875 645,8 | 99,4 |
| Региональный проект Ненецкого автономного округа "Региональная и местная дорожная сеть" | 10.1.И8.00000 |  |  |  | 880 776,1 | 875 645,8 | 99,4 |
|  | 10.1.И8.54470 |  |  |  | 607 929,3 | 607 929,3 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная (ФБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 25 525,2 | 25 525,2 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная (соф. из ОБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 1 004,4 | 1 004,4 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги проезда улица Нефтяников-улица Губкина (ФБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 17 968,0 | 17 968,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги проезда улица Нефтяников-улица Губкина (соф. из ОБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 707,0 | 707,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог на ул. Губкина, ул. Озерная (от ул. Губкина до ул. Ардалина), ул. Ардалина (ФБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 56 045,9 | 56 045,9 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог на ул. Губкина, ул. Озерная (от ул. Губкина до ул. Ардалина), ул. Ардалина (соф. из ОБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 2 205,3 | 2 205,3 | 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, на участке км 183+988 - км 211+ 771 (4 этап) контракт № 0184200000625000371 от 05.05.2025 (ФБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 244 | 112 421,5 | 112 421,5 | 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск, на участке км 183+988 - км 211+ 771 (4 этап) контракт № 0184200000625000371 от 05.05.2025 (соф. из ОБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 244 | 4 423,6 | 4 423,6 | 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, на участке км 183+988 – км 211+771 (III этап) контракт № 0184200000625000224 от 01.04.2025 (ФБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 244 | 122 518,1 | 122 518,1 | 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, на участке км 183+988 – км 211+771 (III этап) контракт № 0184200000625000224 от 01.04.2025 (соф. из ОБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 244 | 4 820,9 | 4 820,9 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъездная автомобильная дорога к п. Красное на участке км 0+00 - км 26+283, Ненецкого автономного округа» с разработкой проектной и рабочей документации /контракт № 0184200000625001515 от 22.12.2025 (ФБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 250 435,3 | 250 435,3 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъездная автомобильная дорога к п. Красное на участке км 0+00 - км 26+283, Ненецкого автономного округа» с разработкой проектной и рабочей документации /контракт № 0184200000625001515 от 22.12.2025 (соф. из ОБ) | 10.1.И8.54470 | 04 | 09 | 243 | 9 854,2 | 9 854,2 | 100,0 |
|  | 10.1.И8.А4470 |  |  |  | 272 846,8 | 267 716,5 | 98,1 |
| Капитальный ремонт моста через р. Лесозаводская курья на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - п. Искателей (ОБ) ГК № 0384200001624000003 от 19.11.2024 Осуществление авторского надзора при выполнении работ по капитальному ремонту | 10.1.И8.А4470 | 04 | 09 | 243 | 296,5 | 296,5 | 100,0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъездная автомобильная дорога к п. Красное на участке км 0+00 - км 26+283, Ненецкого автономного округа» с разработкой проектной и рабочей документации /контракт № 0184200000625001515 от 22.12.2025 | 10.1.И8.А4470 | 04 | 09 | 243 | 261 913,7 | 256 783,4 | 98,0 |
| Разработка проектной документации по мероприятию "Капитальный ремонт моста через р. Лука-Шор на км 192+894 автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск" / контракт №0184200000625000278 от 28.04.2025 | 10.1.И8.А4470 | 04 | 09 | 243 | 10 636,6 | 10 636,6 | 100,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 10.4.00.00000 |  |  |  | 622 995,7 | 622 995,7 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа" | 10.4.02.00000 |  |  |  | 622 995,7 | 622 995,7 | 100,0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа | 10.4.02.9Д040 | 04 | 09 | 244 | 622 995,7 | 622 995,7 | 100,0 |
| Нераспределенный остаток Дорожного фонда |  |  |  |  | 14 142,3 |  |  |